**Информация о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка эффективности реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2014 году на территории Ленинского района Тульской области (выборочно)»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом счетной палаты Тульской области на 2015 год.

Цель контрольного мероприятия -проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» в Ленинском районе Тульской области в 2014 году.

В рамках проверки рассмотрены вопросы:

соблюдение требований нормативных правовых актов Тульской области участниками проекта «Народный бюджет», в том числе соблюдение условий предоставления субсидий;

целевое и эффективное использование средств софинансирования, направленных на реализацию мероприятий на территории Ленинского района (выборочно);

оценка результатов реализации мероприятий.

*В ходе проверки установлено следующее.*

В 2014 году на реализацию проекта «Народный бюджет» Ленинскому району были распределены субсидии из бюджета области на выполнение ремонтно-строительных работ на 94 объектах на общую сумму 73 449,5 тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия были проверены 16 объектов, на реализацию которых было использовано средств на общую сумму 21 880,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Тульской области в сумме 16 371,8 тыс. рублей;

местные бюджеты в сумме 3 344,5 тыс. рублей;

средства спонсоров и населения – 2 164,6 тыс. рублей.

*По итогам проверки выявленыосновные нарушения и недостатки*

1. Выявлены факты несоблюдения требований Положения о проекте «Народный бюджет»,утвержденного постановлением правительства Тульской области от 01.10.2013 года №521.

2. Допущены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации в части выполнения работ по капитальному ремонту без подготовки проектов, а также недостатки при составлении сметной документации.

3. При реализации мероприятий проекта «Народный бюджет»выявлены факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств.

4. Установлены нарушения в бухгалтерском учете.

5. На отдельных объектах капитального ремонта выявлены дефекты, свидетельствующие о низком качестве выполненных работ.

*По результатам проверки направлены:*

представления счетной палаты Тульской области в главные управления администрации города Тулы по Зареченскому, Центральному и Привокзальному территориальным округам;

информационное письмо в правительство Тульской области;

отчет в главные управления администрации города Тулы по Зареченскому, Центральному и Привокзальному территориальным округам и инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.

По фактам нецелевого использования бюджетных средствсоставлено 2 протокола об административном правонарушении.

Аудитор В.В. Киселева