**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на строительство и реконструкцию объектов спортивного назначения в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области».**

В соответствии с пунктом 2.4.2. плана работы счетной палаты Тульской области на 2016 год проведено контрольное мероприятие в государственном учреждении капитального строительства «Тульское областное Управление Капитального Строительства» (далее - ГУКС «ТулоблУКС»).

*В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения:*

- при осуществлении ГУКС «ТулоблУКС» закупочной деятельности и исполнении контрактов выявлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- превышен нормативный срок строительства объектов, предусмотренный проектом и государственным контрактом;

- по результатам осмотра объектов спортивного назначения выявлены недостатки по качеству выполненных работ;

-часть расходов, произведенных ГУКС «ТулоблУКС», не соответствуют принципу эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;

- при оценке эффективности исполнения государственной программы установлено, что из 8 объектов спортивного назначения, только 4 введены в эксплуатацию.

По результатам проверки счетной палаты Тульской области направлены:

- представление счетной палаты Тульской области в

* ГУКС «ТулоблУКС»;
* министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
* комитет Тульской области по спорту и молодежной политике;

- отчет о результатах контрольного мероприятия в правительство Тульской области.

Аудитор Т.А. Сергеева