**Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район**

Счетной палатой Тульской области в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области», пунктом п. 2.1.1 плана работы счетной палаты Тульской области на 2017 год, в период с 28 августа по 11 октября 2017 года проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район.

**Цель проведения контрольного мероприятия:**

оценка достижения запланированных результатов реализации мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Тульской области на 2013 – 2017 годы (по этапу 2014 года) за 2014-2016 годы и истекший период 2017 года.

**Проверяемые субъекты:**

администрация муниципального образования Заокский район;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (по запросу).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

На реализацию мероприятий муниципальной и региональной программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года в 2014-2015 годах выделены бюджетные средства в сумме 15 763,25 тыс. рублей, в том числе за счет средства Фонда – 5 836,175 тыс. рублей, средства бюджета области – 5 836,175 тыс. рублей, средства местного бюджета – 4 080,9 тыс. рублей.

Имеются замечания к качеству подготовки муниципальной программы и соответствию Региональной программе, а также иных документов, сопровождающих формирование и реализацию программных мероприятий.

Установлен факт включения в муниципальную и региональную программы строения (помещения) для расселения при отсутствии необходимых правоустанавливающих документов.

При принятии решений и проведении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, администрацией муниципального образования не обеспечено выполнение требований Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищного кодекса РФ, условий, целей и задач региональной программы.

Установлены случаи нарушения норм бюджетного законодательства министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и администрацией МО Заокский район.

При осуществлении процедур привлечения застройщика и заключения муниципального контракта на приобретение квартир допущены нарушения требований закона о контрактной системе, Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых документов.

Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

По результатам проверки направлены представления счетной палаты Тульской области в администрацию МО Заокский район и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; предписание - в администрацию МО Заокский район; материалы проверки направлены в правительство Тульской области.

Аудитор счетной палаты

Тульской области Т.А. Сергеева