**Информация об исполнении предписаний по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области в 2018 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании Киреевский район (выборочно по объектам)»**

**Контрольное мероприятие** «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области в 2018 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании Киреевский район (выборочно по объектам)» проведено счетной палатой Тульской области в период с 21 мая по 26 июня 2019 года в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области» и п. 4.1.2 плана работы счетной палаты Тульской области на 2019 год.

**В целях исполнения предписаний согласно представленной информации администрацией МО Шварцевское Киреевского района, администрацией МО Дедиловское Киреевского района, администрацией МО Бородинское Киреевского района приняты следующие меры:**

1. Администрацией МО Шварцевское Киреевского района: усилен контроль за соблюдением норм законодательства о контрактной системе; проведена претензионная работа по взысканию пени; осуществлено взыскание пеней за нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по контрактам; подрядной организацией устранены выявленные недостатки (некачественно выполненные работы) в соответствии с условиями контракта.

2. Администрацией МО Дедиловское Киреевского района: подрядной организацией выполнены обязательства по демонтажу водонапорной башни; направлено письмо в адрес организации, осуществившей подготовку экспертизы, о несоответствии результатов экспертного заключения фактически выполненным работам; устранены выявленные недостатки и нарушения (некачественно выполненные работы) по контракту; усилен контроль за соблюдением норм законодательства о контрактной системе; проведена претензионная работа по взысканию пени; введены в эксплуатацию и оформлены в муниципальную собственность водопроводная сеть и водонапорная башня; отражены в бухгалтерском учете затраты на строительство водопроводных сетей и водонапорной башни.

3. Администрацией МО Бородинское Киреевского района: подано исковое заявление в арбитражный суд Тульской области о понуждении подрядчика устранить выявленные в рамках проверки нарушения качества выполненных работ; усилен контроль за соблюдением норм законодательства о контрактной системе.

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области предписания исполнены в установленные сроки и сняты с контроля.

**Аудитор Т.А. Сергеева**