Добрый день, уважаемые коллеги!

На территории Тульской области осуществляется реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области», утвержденной Правительством Тульской области.

Согласно правилам, регламентирующим порядок и условия предоставления средств государственной поддержки, средства из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов РФ, на территории которых расположены муниципальные образования, являющиеся победителями конкурса – в виде иных межбюджетных трансфертов.

Эффективность использования средств бюджета Тульской области на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» являлась предметом контрольных мероприятий счетной палаты Тульской области:

в 2022 году на территории муниципальных образований Белевского и Чернского районов,

в 2023 году на территории муниципальных образований Щекинский район и г. Донской,

в 2024 году на территории муниципального образования Ясногорский район.

Контрольные мероприятия на территории муниципальных образований Белевского, Чернского и Ясногорского районов проводились совместно с контрольно-счетными органами указанных муниципальных образований.

Если в 2022 году на территории муниципальных образований Белевского и Чернского районов проведены контрольные мероприятия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, то в 2023-2024 годах на территории муниципальных образований Щекинский район, Ясногорский район и г. Донской проведены контрольные мероприятия по целевому и эффективному использованию средств иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды, в том числе, в рамках государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области», реализуемых в рамках благоустройства общественных пространств.

В связи с различием в назначении территорий, включенных в проект и, соответственно, объемов финансирования, объем выявленных финансовых нарушений в 2022 году составил 7,4 млн руб., объем выявленных финансовых нарушений в 2023 году составил уже 322,9 млн руб.

Следует отметить, что нарушения требований к бюджетному учету и бюджетной отчетности по указанным муниципальным образованиям в совокупном выражении составляют 324 млн руб. или 98,2% от общего объема выявленных финансовых нарушений.

Администрацией муниципального образования Щекинский район при формировании бюджета на 2022 год нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ в части бюджетных ассигнований, в частности, на производство работ по монтажу и подключению оборудования в парке «Городского ДК».

Аналогичного рода нарушения допущены администрацией муниципального образования Ясногорский район при формировании бюджета на 2023 год, что также установлено по результатам контрольного мероприятия.

Искажены данные Баланса в связи с не отражением Администрацией муниципального образования Щекинский район в регистрах бюджетного учета затрат на реализацию Проекта на сумму 180,2 млн руб. на сч. 106 «Вложения в нефинансовые активы» и не принятием в казну имущества, полученного по договорам пожертвования на сумму 7,4 млн руб. на сч. 108 «Нефинансовые активы имущества казны».

Также, следует отметить факты ненадлежащей подготовки документов для проведения конкурсных отборов и нарушений при проведении отборов. В частности, целью проведения конкурса не определено выявление победителя исходя из предложенных им наилучших условий достижения результатов; не в полном объеме отражена информация в объявлении о проведении конкурса; не установлена дата, на которую участник отбора должен соответствовать требованиям, а также порядок проведения проверки получателя субсидии на соответствие указанным требованиям.

Выявлены нарушения действующего законодательства в области формирования документов стратегического планирования (муниципальных программ). Следует отметить, что в ряде муниципальных программ, в частности, в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», утвержденной администрацией муниципального образования Ясногорский район:

отсутствуют показатели результативности по мероприятиям;

отдельно не выделен объем финансирования;

отсутствуют наименования структурных элементов;

структура муниципальной программы не соответствует структуре, утвержденной в бюджете муниципального образования на 2023 год;

Итоговые отчеты о реализации Проекта, об исполнении графика выполнения мероприятий, представленные администрацией муниципального образования в министерство, содержат недостоверную (неполную) информацию о реализации Проекта; нарушены сроки окончания реализации мероприятий в части предоставления в Минстрой России проектной документации, уведомлении о начале проведения торгов (конкурсных процедур), предоставления в Минстрой России письма о завершении реализации проекта, с приложением решения межведомственной комиссии. Аналогичная недостоверная отчетность представлена Администрацией в Министерство в рамках исполнения Соглашений.

Не в полной мере исполняются требования законодательства, устанавливающего порядок формирования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий.

В частности, администрацией муниципального образования Белевский район не обеспечено соблюдение требований по образованию и государственной регистрации прав на земельные участки, в границах которых проведены работы; не обеспечено проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической и пространственной доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектная документация на реализацию Проекта на территории муниципального образования Щекинский район частично не соответствует архитектурно-планировочной концепции Проекта, а именно, в части отсутствия архитектурных, конструктивных и планировочных решений по устройству скейт-парка.

В Проект внесены изменения основных планировочных, архитектурных и дизайнерских решений. Фактически реализованный проект в значительной степени не соответствует концепции Проекта, признанного победителем Всероссийского конкурса, первоначальной версии проектной документации, направленной в Минстрой России.

Администрацией муниципального образования Щекинский район не обеспечено выполнение требований Соглашений с Министерством о предоставлении из бюджета области грантов в форме субсидий. По результатам контрольных обмеров установлены расхождения между фактически выполненными объемами работ по благоустройству объекта, принятыми и оплаченными по актам выполненных работ.

Частично не выполнены работы по устройству цветника из многолетников, а также по посадке кустарников. На входах на площадь не выполнены работы по устройству тактильного покрытия, предусмотренного Проектом. В ходе проверки подрядной организацией высажены недостающие кустарники.

Муниципальным образованием г. Донской не обеспечена реализация мероприятий на площади общественной территории в соответствии с перечнем. Внесены изменения в Проект, повлекшие уменьшение основных планировочных, архитектурных и дизайнерских решений, а именно:

исключен основной элемент детской площадки – геопластика с тоннелями,

в интерактивной игровой зоне с фонтанами не установлен арт объект «Фламинго»,

не обеспечена реализация мероприятий в соответствии с установленным перечнем, что является нарушением положений Соглашений.

Порядок предоставления гранта, утвержденный Администрацией муниципального образования г. Донской, не содержит отдельных положений, установленных законодательством. Соглашения с победителем конкурсного отбора, заключены Администрацией не в соответствии с типовой формой, установленной Минфином России. Изменения в проектную документацию постановлением Администрации не утверждались, решение об ее изменении не одобрялось межведомственной комиссией и не направлялось в Минстрой России

При проведении контрольных мероприятий выявлены нарушения требований к объему работ, качеству используемых материалов и технологии выполнения работ, а также к обоснованности ряда проведенных работ, не учтенных в ранее утвержденной проектной документации.

Так, согласно заключению ГУ ТО «Тулаупрадор», установлено несоответствие проб слоя асфальтобетона дворового проезда дома № 6 по ул. Вознесенского р.п. Чернь, по показателю водонасыщения образцов покрытия. Также, не заделаны швы на стыках бетонных бортовых камней на всех осмотренных территориях; при входе в подъезды установлены барьеры, создающие препятствия для доступности маломобильного населения.

Администрацией муниципального образования Белевский район необоснованно использованы бюджетные средства на работы по асфальтированию площади перед магазином и кафе и по устройству крыльца в магазин, выполненному с использованием бордюрного камня.

При проведении контрольных обмеров и осмотра дворовых территорий установлены факты нарушения (ст.94 Федерального закона №44-ФЗ) приемки и оплаты администрацией МО Белевский район работ, не соответствующих условиям контракта в части несоблюдения требований к используемым материалам.

# Администрацией муниципального образования Щекинский район допущено неэффективное использование бюджетных средств, а именно, на устройство фундамента под павильон «Кофе», который впоследствии не был установлен.

# Выявлен факт использования арендатором земельного участка не по назначению, указанному в разрешении, а именно для размещения кафе вместо пункта проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря.

С учетом нарушений, изложенных в докладе, рекомендую руководителям контрольно-счетных органов муниципальных образований рассмотреть вопрос о включении в план работы на предстоящий календарный год проведение контрольных мероприятий в отношении администраций муниципальных образований по целевому и эффективному использованию средств, направленных на реализацию проектов формирования современной городской среды на территории муниципальных образований.