## Slide 1: Аудит в сфере закупок при проведении строительных работ: проблемы и пути их решения
аудитор счетной палаты Тульской области
Гремякова Ольга Петровна

## Slide 2: Стандарты осуществления внешнего государственного (муниципального) контроля в сфере аудита закупок
Контрольно-счетные органы при осуществлении внешнего государственного и муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля. (п.1 ст. 11 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011);
Стандарт внешнего государственного финансового аудита (контроля) СФК 21 «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)» (утвержден коллегией счетной палаты Тульской области (протокол от «24» февраля 2016 года № 1)
Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий счетной палаты Тульской области (утверждены коллегией счетной палаты Тульской области (протокол от «24» февраля 2016 года № 1)
http://www.sptulobl.ru/law/methodic/

## Slide 3: Классификатор нарушений
Контрольно-счетные органы при осуществлении своей деятельности руководствуются Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, (протокол № 2-СКСО от 17.12.2014 г. (в редакции от 22.12.2015 г.) и рекомендованным для применения в работе всем контрольно-счетным органам.
С текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru в разделе «Документы по методологическому обеспечению»
Классификатор нарушений состоит из 7 групп, в которых детализированы 364 вида нарушений, из них 215 видов нарушений (59,1 % от общего количества) являются количественными (измеряются только в единицах), остальные виды нарушений имеют количественную и суммовую оценку.

## Slide 4: Группы нарушений
1
Нарушения в ходе формирования и исполнения бюджетов (175 видов нарушений (48,1%))
2
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (12 видов нарушений (3,3%))
3
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (60 видов нарушений (16,5%))
4
5
6
7
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (54 вида нарушения (14,8%))
Нарушения в сфере деятельности Центрального банка РФ, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, организаций с участием РФ в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (28 видов нарушений (7,7%))
Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров, международных правительственных соглашений и в области соглашений о разделе продукции (21 вид нарушений (5,8%))
Иные нарушения (14 видов нарушений (3,8%))

## Slide 5: Нарушения в ходе формирования и исполнения бюджетов
нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ. (измеряется в количественном выражении).
Согласно п.1 ст. 21 БК РФ код классификации расходов бюджетов детализирует направления финансового обеспечения и состоит из:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств;
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов.
Перечень единых для бюджетов бюджетной системы РФ видов расходов установлен Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
Виды расходов, применительно к закупке строительных работ:
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»;
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (текущий ремонт);
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»
460 "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность»
522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности"

## Slide 6: Нарушения в ходе формирования и исполнения бюджетов
Нарушение порядка и условий использования субсидий на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в рамках заключенных соглашений.(измеряется в количественном и суммовом выражении).
В соглашениях определяются условия и финансовое обеспечение предоставляемых бюджетных средств, устанавливаются показатели результативности, а также ответственность сторон за нарушение условий их предоставления и недостижения установленных показателей.
За нарушение условий предоставления субсидий предусмотрена административная ответственность по ст. 15.15.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП).
Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст. 15.15.10 КоАП).
Нецелевое использование бюджетных средств. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 15.14 КоАП, кроме того могут быть применены меры бюджетного принуждения в соответствии со ст.306.4 БК РФ.

## Slide 7: Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
- нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам первичных учетных документов (учитывается в количественном выражении);
- нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (учитывается в количественном и суммовом выражении).
Лицо, ответственное за составление первичного документа, несет ответственность за достоверность содержания факта хозяйственной операции и обеспечивает его передачу для отражения в бухгалтерском учете.
Регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета содержит признаки административного правонарушения по ст. 15.11 КоАП.

## Slide 8: Первичные учетные документы
При оформлении документов по приемке выполненных работ, необходимо обратить внимание на оформление первичных учетных документов в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ).
В соответствии с нормами, установленными в 402-ФЗ, формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и утверждаются учетной политикой учреждения.
Первичные учетные документы должны содержать обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ:
1) наименование документа;
2) дату составления;
3) наименование организации, составившей документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни (сделки, события или операции);
5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) должность лица (лиц), совершившего операцию (сделку) или ответственного за ее оформление, либо лица, ответственного за оформление свершившегося события;
7) Ф.И.О. и подпись этого лица (лиц).
Применительно к строительным работам первичными учетными документами согласно Указаниям по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных Постановлением от 11.11.1999 № 100 являются акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составляемый на основании данных журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

## Slide 9: Неэффективное использование бюджетных средств (ст. 34 БК РФ)
В настоящее время формируется перечень типовых примеров (фактов) неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), который предназначен для обеспечения единого подхода к установлению недостатков, оцениваемых как неэффективное использование ресурсов. Данный перечень формируется в той же иерархической структуре по группам нарушений, что и Классификатор нарушений и содержит более 60 типовых примеров:
- недостижение целевых значений показателей (индикаторов) государственных (муниципальных) программ;
- оплата работ по подготовке проектно-сметной документации, не получившей положительное заключение государственной экспертизы и (или) не прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- выполненные изыскательские работы и разработанная проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов государственной (муниципальной) собственности, не использованы по назначению;
- длительное неиспользование объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию;
- устранение недостатков выполненных работ за счет собственных средств заказчика в период действия гарантийного обязательства подрядчика;
- оплата штрафных санкций, предъявленных государственному (муниципальному) заказчику за нарушение обязательств государственных (муниципальных) контрактов (договоров, соглашений).
Приобретение товаров (работ, услуг) по ценам, превышающим розничные цены и т.д.

## Slide 10: Проблемы при исполнении контрактов
качество подготовки сметной документации, в том числе составления дефектной ведомости на проведение ремонтных работ. Неправильно определенный объем и состав строительных работ влечет за собой нарушения в ходе исполнения контракта;
Фактическая приемка видов работ, которые не отражены в сметной документации или наоборот в первичных учетных документах по приемке отражены работы по смете, по факту выполнены совсем другие работы;
заключаются дополнительные соглашения на исключение некоторых видов работ в объеме не более чем на десять процентов от установленного объема в сметной документации, при одновременном увеличении других видов работ более чем на десять процентов от объема, при этом соблюдая требования законодательства о контрактной системе об увеличении цены контракта не более чем на 10 %;
На сегодняшний день законодательство о контрактной системе не содержит четкого определения «объем выполняемых работ», в чем он должен конкретно выражаться. На практике эта норма применяется к конкретным видам работ (составу работ), определенных сметой. Практически в каждом контракте на выполнение ремонтно-строительных работ выявляются признаки административного правонарушения.
Во избежание данных нарушений при исполнении контрактов, необходимо внесение изменений в части уточнения нормы законодательства о контрактной системе по изменению объемов выполняемых работ, связанных непосредственно со строительством.

## Slide 11: Опыт Тульской области по решению проблем
Распоряжение правительства области от 20.08.2015 № 745-р «Об утверждении Регламента взаимодействия заказчиков Тульской области с государственными учреждениями Тульской области при осуществлении закупок ремонтно–строительных работ».
Этим механизмом предусмотрено обязательное заключение договоров сопровождения ремонтных работ между заказчиками Тульской области и соответствующими учреждениями — центрами технического надзора зданий и сооружений.
Их привлечение позволит исключить привлечение заказчиками к формированию дефектных актов, ведомостей и смет потенциально заинтересованных подрядчиков, даст возможность осуществлять внешнюю независимую от заказчика экспертизу.
Распоряжением утверждены типовые формы договора, экспертного заключения, а также этапы подготовки и осуществления проведения ремонтно-строительных работ.

## Slide 12
Благодарю за внимание!